**ПЛАН**

**по внедрению и запуску системы**

**электронной продажи билетов на автостанции**

[ ] Подключить компьютеры на автостанции

* Какое необходимо оборудование
* Всё ли в наличии
* Хватает ли розеток для подключения

[ ] Организовать интернет - доступ на автостанции

* Какой канал (ADSL или беспроводной?)
* Какой провайдер и есть ли с ним договор

[ ] Установить на компьютеры систему

* Где брать дистрибутив?

[ ] Подключиться к серверу

* Выяснить настройки
* Получить учетные данные для доступа к БД нашей автостанции

[ ] Обучиться работе с системой

* Разграничение доступа и ролей пользователей

[ ] Заполнить справочники

[ ] Ввести несколько пробных маршрутов параллельно с привычной работой

[ ] Обучить диспетчеров и кассиров на автостанции

В процессе подключения решить вопросы с налоговой инспекцией по установке в рабочие станции фискальных блоков и их регистрации в местном отделении ГНИ.

Если будет приниматься оплата по банковским картам, решить, с каким банком будем работать и заключить договор на подключение и обслуживание терминалов пластиковых карт.